# Bitácora de Actividades

**Entrada #1:** 18 de febrero del 2020

**Actividad:** Reunión grupal.

**Tiempo:** 0:30 minutos.

**Objetivos:** Determinar los objetivos para la primera fase y planificar como llevarlas a cabo.

**Descripción:** Nos reunimos como equipo para pensar en que actividades deseábamos realizar para la primera fase del proyecto, definimos que la primera fase consistirá en visitar la clínica UNICAH para comprender la manera en la que funciona la misma y entender que necesidades tiene y que soluciones podríamos ofrecerles. Decidimos crear un cuestionario para obtener la información que necesitamos e ir a visitar la clínica para hacer estas preguntas.

**Entrada #2:** 20 de febrero del 2020

**Actividad:** Visita a la Clínica UNICAH.

**Tiempo:** 1:00 hora.

**Objetivos**: Obtener la información necesaria para iniciar las actividades de análisis y planeación del proyecto.

**Descripción:** Visitamos la clínica para realizar el cuestionario creado anteriormente, hablamos con la encargada de la clínica de ese día, Nicolle Sanchez. Los resultados del cuestionario fueron muy satisfactorios, obtuvimos toda la información que necesitábamos y se nos dieron ideas de mejoras y valores agregados que podemos darle al proyecto. Con esto ya estamos listos para iniciar el análisis y diseño preliminar del proyecto.

**Entrada #3:** 24 de febrero del 2020

**Actividad:** Reunión para Evaluación y Planificación.

**Tiempo:** 0:30 minutos.

**Objetivos**: Evaluar los avances que realizamos e iniciar la planificación de las tareas y entregables de la próxima.

**Descripción:** Nos reunimos todos los integrantes del grupo para discutir los avances que realizamos y discutir la entrega del día siguiente, también creamos la planificación de las actividades para la siguiente fase, para la cual vamos a iniciar el modelado de la base de datos y los primeros módulos del sistema de software (inicio de sesión e ingreso de datos de la hoja ATA).

**Entrada #4:** 3 de marzo del 2020

**Actividad:** Reunión grupal para Evaluación y Planificación.

**Tiempo:** 0:35 minutos.

**Objetivos**: Evaluar los avances que realizamos e iniciar la planificación de las tareas y entregables de la próxima fase.

**Descripción:** Nos reunimos todos los integrantes del grupo para discutir los avances que realizamos y discutir la entrega del día siguiente, también creamos la planificación de las actividades para la siguiente fase, para la cual vamos a iniciar el desarrollo de los módulos principales del sistema para la clínica, esto incluye el registro de los expedientes de pacientes y las consultas de la información registrada en el sistema

**Entrada #5:** 11 de marzo del 2020

**Actividad:** Reunión grupal para Evaluación y Planificación.

**Tiempo:** 0:60 minutos.

**Objetivos**: Evaluar los avances que realizamos e iniciar la planificación de las tareas y entregables de la próxima fase.

**Descripción:** Nos reunimos todos los integrantes del grupo para discutir los avances que realizamos y discutir la entrega del día siguiente, también creamos la planificación de las actividades para la siguiente fase, para la cual vamos a iniciar el desarrollo de los módulos finales del sistema para la clínica, esto incluye el módulo de ayuda para los usuarios, menú principal, mantenimiento, elementos del valor agregado del proyecto.