# Control de Fechas:

## Fase 1: “Obtención de Información”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tarea** | **Encargado** | **Fecha Propuesta** | **Fecha de Entrega** |
| 1. | Definir Roles y Responsabilidades | Oscar Flores | 23 de febrero 2020 | 22 de febrero 2020 |
| 2. | Establecer:   * Objetivos * Alcance * Resumen Funcional * Valor agregado * Justificación comercial | Oscar Flores | 23 de febrero 2020 | 21 de febrero 2020 |
| 3. | Diseño preliminar de la Base de Datos | Rodrigo Sandino | 23 de febrero 2020 |  |
| 4. | Diccionario de Datos | Rodrigo Sandino | 23 de febrero 2020 |  |
| 5. | Establecer Requerimientos de HW y SW | José Meza | 23 de febrero 2020 | 22 de febrero 2020 |
| 6. | Establecer Matriz de Riesgo | Javier Rivera | 23 de febrero 2020 | 23 de febrero 2020 |
| 7. | Establecer Casos de Uso | Johann Fritzsche | 23 de febrero 2020 | 23 de febrero 2020 |
| 8. | Definir controles y Procedimientos de Respaldo | Johann Fritzsche | 23 de febrero 2020 | 23 de febrero 2020 |
| 9. | Crear Modelos de Procesos | Alessandro Torres | 23 de febrero 2020 |  |
| 10. | Crear Planificación de la próxima fase | Todos | 25 de febrero 2020 | 25 de febrero 2020 |